CAHIER DES CHARGES

Projet GRH-Auto

Plateforme d'Automatisation RH Intelligente

Version 4.0 — Format Agile (Epics · User Stories · Sprints)

| Version | 4.0 — Agile + Technique |
| --- | --- |
| Date | 10/07/2026 |
| Méthodologie | Agile Scrum — Sprints d'1 semaine |
| Commanditaire | Direction des Ressources Humaines |
| Développeur | Lead Dev (vous) |
| Conformité | Loi algérienne 18/07 — Données 100% locales |
| Stack principale | Django · React · PostgreSQL · Ollama · LangChain · n8n |

# PARTIE 1 — VISION PRODUIT

## 1.1 Vision

GRH-Auto est une plateforme locale d'automatisation RH qui permet à la Direction des Ressources Humaines d'automatiser les tâches répétitives (alertes contrats, rapports, mails), d'interroger les données RH en langage naturel via un assistant IA, et de créer des workflows visuels sans écrire une ligne de code — le tout en restant 100% conforme à la loi 18/07.

## 1.2 Personas

| Persona | Rôle | Besoin principal | Utilise |
| --- | --- | --- | --- |
| DRH | Directeur RH | Voir les alertes critiques, valider les mails | Dashboard + Notifications |
| Chargé RH | Gestionnaire RH | Créer des workflows, gérer les contrats | n8n + Automatisations |
| Lead Dev | Développeur | Configurer la stack, gérer les agents IA | Tout |

## 1.3 Définition of Done (DoD) globale

Une User Story est considérée DONE quand :

✓  Le code est écrit et fonctionne en local

✓  Les tests manuels sont passés

✓  L'interface est accessible et intuitive

✓  Aucune donnée ne sort du réseau local (conformité 18/07)

✓  Le Docker Compose démarre sans erreur

# PARTIE 2 — EPICS & PRODUCT BACKLOG

## 2.1 Vue d'ensemble des Epics

| # | Epic | Description | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Infrastructure | Setup Docker, Django, React, PostgreSQL | 21 pts |
| E2 | Import Excel | Upload, parsing, mapping, historique | 34 pts |
| E3 | Automatisations | Règles, scheduler, prompts, alertes | 34 pts |
| E4 | Email | Templates, aperçu, envoi SMTP | 21 pts |
| E5 | Dashboard | KPIs, graphiques, activité temps réel | 21 pts |
| E6 | AI Agents | Analyste, Assistant Chat, Orchestrateur | 55 pts |
| E7 | n8n Self-Hosted | Workflows visuels, intégration Django | 34 pts |
| E8 | Temps réel | WebSocket, notifications, logs | 21 pts |
| E9 | Export & Polish | PDF, Excel, tests, UX finale | 13 pts |
| TOTAL |  |  | 254 Story Points |

## 2.2 Epic E1 — Infrastructure & Setup

En tant que développeur, je veux une base technique solide pour pouvoir construire toutes les fonctionnalités du projet.

| US-E1-01 [E1 Infrastructure] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux un monorepo Django + React + Docker Compose fonctionnel pour pouvoir démarrer le développement. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E1-01

✓  docker compose up démarre sans erreur

✓  Backend Django accessible sur localhost:8000

✓  Frontend React accessible sur localhost:5173

✓  PostgreSQL connecté et migrations appliquées

✓  Redis démarré et connecté

✓  n8n accessible sur localhost:5678

| US-E1-02 [E1 Infrastructure] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux toutes les apps Django initialisées (imports, automatisations, mails, llm, agents, n8n_integration, notifications, dashboard) pour structurer le code dès le départ. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E1-02

✓  Toutes les apps Django créées et déclarées dans INSTALLED_APPS

✓  Modèles de base créés pour chaque app

✓  Admin Django configuré

✓  DRF + Strawberry GraphQL installés et fonctionnels

| US-E1-03 [E1 Infrastructure] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux React + Vite + Tailwind + React Query + Recharts configurés pour pouvoir construire l'interface. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E1-03

✓  Vite démarre sans erreur

✓  Tailwind CSS appliqué sur un composant test

✓  React Query configuré avec QueryClient

✓  Recharts importable

✓  Toggle dark/light mode fonctionnel

| US-E1-04 [E1 Infrastructure] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux un fichier .env.example complet et une configuration sécurisée pour ne jamais exposer les credentials. |  |  |
| Story Points : 3 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E1-04

✓  .env.example avec toutes les variables documentées

✓  .env dans .gitignore

✓  Settings Django par environnement (dev/prod)

✓  Credentials SMTP et n8n jamais dans le code

## 2.3 Epic E2 — Import Excel

En tant que chargé RH, je veux importer facilement les données des employés depuis Excel pour alimenter toutes les automatisations.

| US-E2-01 [E2 Import Excel] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux uploader un fichier Excel via l'interface pour importer les données employés sans manipulation technique. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E2-01

✓  Bouton d'upload visible sur la page /imports

✓  Formats acceptés : .xlsx, .xls

✓  Barre de progression pendant l'import

✓  Message de succès avec nombre de lignes importées

✓  Message d'erreur clair si fichier invalide

| US-E2-02 [E2 Import Excel] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux que le système détecte automatiquement un fichier Excel déposé dans un dossier surveillé pour ne pas avoir à uploader manuellement à chaque fois. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Moyenne | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E2-02

✓  Dossier surveillé configurable dans les paramètres

✓  Import automatique déclenché dans les 60 secondes

✓  Notification temps réel à l'import

✓  Fichier déplacé dans un sous-dossier /processed après import

| US-E2-03 [E2 Import Excel] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux un mapping configurable des colonnes Excel pour m'adapter à différents formats de fichiers RH. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E2-03

✓  Interface de mapping : colonne Excel → champ système

✓  Champs système : nom, prénom, num_contrat, date_fin_contrat, poste, catégorie, département

✓  Mapping sauvegardé et réutilisé aux imports suivants

✓  Validation des types de données (dates, textes)

| US-E2-04 [E2 Import Excel] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux consulter et filtrer les données importées dans un tableau pour vérifier la qualité des données. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Moyenne | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E2-04

✓  Tableau paginé avec toutes les colonnes

✓  Filtres par département, catégorie, statut contrat

✓  Tri par colonne

✓  Recherche par nom/prénom

| US-E2-05 [E2 Import Excel] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux voir l'historique de tous les imports pour savoir quand les données ont été mises à jour. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Basse | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E2-05

✓  Liste des imports : date, fichier, nb lignes, statut

✓  Détail des erreurs par import

✓  Possibilité de supprimer un import

## 2.4 Epic E3 — Automatisations & Règles

En tant que chargé RH, je veux configurer des règles d'automatisation pour envoyer automatiquement les bons mails aux bonnes personnes au bon moment.

| US-E3-01 [E3 Automatisations] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux créer une règle d'alerte pour les contrats expirants avec des délais configurables librement pour ne jamais manquer une échéance. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E3-01

✓  Formulaire de création : nom, type, délais (J-X configurables)

✓  Plusieurs délais possibles (ex: J-45, J-20, J-7)

✓  Aperçu des employés concernés avant activation

✓  Activation/désactivation de la règle

✓  Historique des déclenchements

| US-E3-02 [E3 Automatisations] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que DRH, je veux recevoir un rapport quotidien à 9h avec les nouveautés et sortants pour rester informé chaque matin. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E3-02

✓  Règle planifiée à heure fixe configurable

✓  Contenu généré par Ollama selon le prompt défini

✓  Envoi automatique sans intervention humaine

✓  Log de l'envoi dans l'historique

| US-E3-03 [E3 Automatisations] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux configurer un prompt Ollama global et des prompts spécifiques par règle pour personnaliser le contenu de chaque mail. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E3-03

✓  Éditeur de prompt global dans /configuration

✓  Override de prompt par règle

✓  Variables disponibles : {{nom}}, {{departement}}, {{date_fin}}, {{jours_restants}}

✓  Prévisualisation du prompt rendu

| US-E3-04 [E3 Automatisations] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux lancer manuellement une règle à tout moment pour tester ou envoyer un mail urgent. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Moyenne | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E3-04

✓  Bouton 'Lancer maintenant' sur chaque règle

✓  Confirmation avant exécution

✓  Feedback immédiat (succès/erreur)

| US-E3-05 [E3 Automatisations] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux configurer des destinataires fixes et/ou dynamiques par département pour que chaque mail aille aux bonnes personnes. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E3-05

✓  Liste de destinataires fixes (emails saisis manuellement)

✓  Destinataires dynamiques selon département de l'employé

✓  CC et BCC configurables

✓  Test d'envoi vers adresse de test

## 2.5 Epic E4 — Email

En tant que chargé RH, je veux des mails professionnels et personnalisés générés automatiquement pour communiquer efficacement avec les managers et employés.

| US-E4-01 [E4 Email] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux voir un aperçu du mail généré avant envoi et pouvoir le modifier pour corriger ou personnaliser le contenu. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E4-01

✓  Aperçu HTML rendu dans le navigateur

✓  Éditeur de texte pour modifier le contenu généré

✓  Bouton 'Envoyer' et bouton 'Annuler'

✓  Régénération possible du contenu via Ollama

| US-E4-02 [E4 Email] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que DRH, je veux choisir entre un template HTML riche et un texte brut selon le type de communication pour adapter le format au contexte. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Moyenne | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E4-02

✓  Sélection du template par règle

✓  Template HTML avec mise en forme, couleurs

✓  Template texte brut

✓  Aperçu des deux formats

| US-E4-03 [E4 Email] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux une configuration SMTP Gmail sécurisée pour envoyer les mails sans exposer les credentials. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E4-03

✓  Credentials dans .env uniquement

✓  Test de connexion SMTP dans /configuration

✓  Gestion des erreurs d'authentification

✓  App Password Gmail documenté dans le README

## 2.6 Epic E5 — Dashboard

En tant que DRH, je veux un tableau de bord visuel pour avoir une vue d'ensemble instantanée de la situation RH et des automatisations.

| US-E5-01 [E5 Dashboard] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que DRH, je veux voir les KPIs principaux sur le dashboard pour évaluer l'activité RH en un coup d'œil. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E5-01

✓  Nombre de mails envoyés aujourd'hui / semaine / mois

✓  Nombre de règles actives

✓  Nombre de contrats expirant dans les 30 jours

✓  Statut Ollama (connecté/déconnecté)

✓  Statut n8n (connecté/déconnecté)

| US-E5-02 [E5 Dashboard] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que DRH, je veux des graphiques interactifs pour visualiser les tendances et prendre des décisions éclairées. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E5-02

✓  Courbe d'évolution des envois dans le temps

✓  Camembert des types d'automatisations

✓  Barres : contrats par mois d'expiration

✓  Graphiques interactifs (hover, zoom)

| US-E5-03 [E5 Dashboard] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que DRH, je veux voir le flux d'activité récente en temps réel pour savoir ce qui se passe dans le système. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Moyenne | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E5-03

✓  Liste des dernières actions (mail envoyé, import, alerte)

✓  Mise à jour automatique via WebSocket

✓  Lien vers le détail de chaque action

## 2.7 Epic E6 — AI Agents (LangChain + Ollama)

En tant que chargé RH, je veux des agents IA qui analysent, répondent et orchestrent automatiquement pour transformer les données RH en actions intelligentes.

| US-E6-01 [E6 AI Agents] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux un agent qui analyse automatiquement les données Excel importées et décide lui-même quelles alertes envoyer pour ne rien manquer d'important. |  |  |
| Story Points : 13 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E6-01

✓  Agent déclenché automatiquement après chaque import Excel

✓  Agent identifie les contrats critiques, anomalies, nouveaux arrivants

✓  Agent génère et envoie les alertes pertinentes de manière autonome

✓  Rapport d'analyse affiché dans /agents/analyste

✓  Décisions de l'agent expliquées en français

✓  Log complet de chaque analyse

| US-E6-02 [E6 AI Agents] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux poser des questions RH en langage naturel à un assistant IA pour obtenir des réponses instantanées sans chercher dans les tableaux. |  |  |
| Story Points : 13 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E6-02

✓  Interface chat sur /agents/chat

✓  Widget flottant accessible sur toutes les pages

✓  Réponses en streaming (mot par mot)

✓  Questions supportées : contrats, effectifs, départements, stats

✓  L'agent affiche les outils qu'il utilise (transparence)

✓  Suggestions de questions fréquentes

| US-E6-03 [E6 AI Agents] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux que l'assistant se souvienne du contexte de notre conversation pour ne pas répéter les informations à chaque message. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E6-03

✓  Mémoire de session maintenue pendant la conversation

✓  Historique persistant sauvegardé en PostgreSQL

✓  Page /agents/chat/historique avec toutes les conversations

✓  Possibilité de reprendre une conversation précédente

| US-E6-04 [E6 AI Agents] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que DRH, je veux un agent orchestrateur qui exécute des workflows RH complexes en une seule instruction pour automatiser les tâches multi-étapes. |  |  |
| Story Points : 13 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E6-04

✓  Workflows prédéfinis : Fin de mois, Onboarding, Audit contrats, Rapport hebdo

✓  Visualisation des étapes en temps réel (stepper)

✓  Reprise sur erreur sur l'étape échouée

✓  Historique des exécutions de workflows

✓  Création de workflows personnalisés en langage naturel

| US-E6-05 [E6 AI Agents] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux configurer le modèle Ollama utilisé par chaque agent séparément pour optimiser les performances. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Moyenne | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E6-05

✓  Sélection du modèle par agent dans /configuration

✓  Liste des modèles disponibles récupérée depuis Ollama

✓  Timeout et nb max d'itérations configurables

## 2.8 Epic E7 — n8n Self-Hosted

En tant que chargé RH non-développeur, je veux créer et modifier mes propres workflows d'automatisation via une interface visuelle sans écrire de code.

| US-E7-01 [E7 n8n] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux n8n déployé dans Docker Compose et accessible à l'équipe RH sur le réseau local pour leur donner l'autonomie sans installation. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E7-01

✓  n8n accessible sur http://[IP-PC]:5678 depuis le réseau local

✓  Authentification n8n activée (login/mot de passe)

✓  Pare-feu Windows configuré — pas d'accès internet

✓  Conformité 18/07 : aucune donnée ne sort du réseau local

| US-E7-02 [E7 n8n] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux des endpoints Django dédiés à n8n avec token auth pour que n8n puisse lire et écrire les données RH de manière sécurisée. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E7-02

✓  Endpoints /api/n8n/* sécurisés par token API

✓  GET employés, GET contrats expirants, POST envoi mail, POST log

✓  Token dans .env uniquement

✓  Logs de tous les appels n8n dans Django

| US-E7-03 [E7 n8n] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux des templates de workflows prêts à l'emploi dans n8n pour démarrer immédiatement sans créer de zéro. |  |  |
| Story Points : 13 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E7-03

✓  Template : Alerte contrats expirants (configurable)

✓  Template : Rapport quotidien nouveautés/sortants

✓  Template : Notification nouvel employé

✓  Template : Escalade DRH si contrat non renouvelé

✓  Workflows importables en JSON depuis le repo

| US-E7-04 [E7 n8n] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux accéder à n8n directement depuis l'application GRH-Auto pour ne pas jongler entre deux interfaces. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Basse | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E7-04

✓  Lien /n8n dans la sidebar de l'app

✓  Ouverture dans un nouvel onglet ou iframe

## 2.9 Epic E8 — Temps réel & Logs

En tant que chargé RH, je veux être notifié instantanément de chaque événement important pour réagir rapidement.

| US-E8-01 [E8 Temps réel] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que chargé RH, je veux recevoir des notifications temps réel dans l'interface pour être informé des succès et erreurs sans rafraîchir la page. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E8-01

✓  Cloche de notifications dans le header

✓  Toast popup pour chaque événement (succès, erreur)

✓  Événements : mail envoyé, mail échoué, import terminé, erreur Ollama

✓  WebSocket stable — reconnexion automatique

| US-E8-02 [E8 Temps réel] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que développeur, je veux des logs techniques complets en base de données et en fichiers pour diagnostiquer les problèmes rapidement. |  |  |
| Story Points : 8 pts | Priorité : Haute | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E8-02

✓  Logs en DB (consultables dans /logs)

✓  Logs en fichiers (rotation quotidienne)

✓  Niveaux : INFO, WARNING, ERROR

✓  Filtres par date, type, niveau

| US-E8-03 [E8 Temps réel] |  |  |
| --- | --- | --- |
| En tant que DRH, je veux exporter l'historique des mails en PDF et Excel pour archiver ou partager les rapports. |  |  |
| Story Points : 5 pts | Priorité : Moyenne | Statut : À faire |

### Critères d'acceptation — US-E8-03

✓  Bouton Export PDF sur /historique

✓  Bouton Export Excel sur /historique

✓  Export filtré selon les filtres actifs

✓  Nom de fichier avec date automatique

# PARTIE 3 — PLANIFICATION DES SPRINTS

## 3.1 Récapitulatif

| Sprint | Semaine | Epic(s) | Stories | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Sem. 1 | E1 | US-E1-01 à 04 | 21 pts |
| Sprint 2 | Sem. 2 | E2 | US-E2-01 à 05 | 34 pts |
| Sprint 3 | Sem. 3 | E3 + E4 | US-E3-01 à 05, US-E4-01 à 03 | 42 pts |
| Sprint 4 | Sem. 4 | E5 + E8 | US-E5-01 à 03, US-E8-01 à 03 | 42 pts |
| Sprint 5 | Sem. 5 | E6 (partie 1) | US-E6-01, US-E6-02 | 26 pts |
| Sprint 6 | Sem. 6 | E6 (partie 2) | US-E6-03, US-E6-04, US-E6-05 | 29 pts |
| Sprint 7 | Sem. 7 | E7 | US-E7-01 à 04 | 34 pts |
| Sprint 8 | Sem. 8 | E9 + Polish | Export, tests, UX finale | 26 pts |
| TOTAL | 8 semaines |  | 34 User Stories | 254 pts |

| SPRINT 1 — Semaine 1 |  |
| --- | --- |
| Objectif : Infrastructure complète opérationnelle — Docker Compose démarre, Django et React fonctionnels | Capacité : 21 pts Story Points |

| Story | Description | Points | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E1-01 | Monorepo Django + React + Docker Compose | 8 | Haute |
| US-E1-02 | Apps Django initialisées | 5 | Haute |
| US-E1-03 | React + Vite + Tailwind + React Query + Recharts | 5 | Haute |
| US-E1-04 | Configuration .env sécurisée | 3 | Haute |

### Définition of Done — Sprint 1

✓  docker compose up → tout démarre

✓  localhost:8000/admin → Django Admin accessible

✓  localhost:5173 → React page d'accueil

✓  localhost:5678 → n8n login

✓  Toggle dark/light mode fonctionnel

| SPRINT 2 — Semaine 2 |  |
| --- | --- |
| Objectif : Import Excel opérationnel — données RH consultables dans l'interface | Capacité : 34 pts Story Points |

| Story | Description | Points | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E2-01 | Upload manuel Excel | 8 | Haute |
| US-E2-02 | Surveillance dossier auto-import | 8 | Moyenne |
| US-E2-03 | Mapping configurable des colonnes | 8 | Haute |
| US-E2-04 | Tableau de données filtrable | 5 | Moyenne |
| US-E2-05 | Historique des imports | 5 | Basse |

### Définition of Done — Sprint 2

✓  Upload Excel → données visibles dans le tableau

✓  Mapping sauvegardé et réutilisé

✓  Auto-import fonctionnel depuis le dossier surveillé

✓  Filtres et tri opérationnels

| SPRINT 3 — Semaine 3 |  |
| --- | --- |
| Objectif : Automatisations et mails fonctionnels — première alerte envoyée avec succès | Capacité : 42 pts Story Points |

| Story | Description | Points | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E3-01 | Règle alertes contrats expirants | 8 | Haute |
| US-E3-02 | Rapport quotidien planifié | 8 | Haute |
| US-E3-03 | Prompts Ollama global + override | 8 | Haute |
| US-E3-04 | Exécution manuelle d'une règle | 5 | Moyenne |
| US-E3-05 | Destinataires fixes + dynamiques | 5 | Haute |
| US-E4-01 | Aperçu + modification mail avant envoi | 8 | Haute |

| SPRINT 4 — Semaine 4 |  |
| --- | --- |
| Objectif : Dashboard et temps réel opérationnels — vision complète de l'activité RH | Capacité : 42 pts Story Points |

| Story | Description | Points | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E4-02 | Templates HTML rich + texte brut | 8 | Moyenne |
| US-E4-03 | Configuration SMTP Gmail sécurisée | 5 | Haute |
| US-E5-01 | KPIs dashboard | 8 | Haute |
| US-E5-02 | Graphiques Recharts | 8 | Haute |
| US-E5-03 | Flux activité temps réel | 5 | Moyenne |
| US-E8-01 | Notifications WebSocket | 8 | Haute |

| SPRINT 5 — Semaine 5 |  |
| --- | --- |
| Objectif : Agent Analyste et Assistant Chat opérationnels — IA interrogeable en langage naturel | Capacité : 26 pts Story Points |

| Story | Description | Points | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E6-01 | Agent Analyste RH autonome | 13 | Haute |
| US-E6-02 | Assistant Chat RH (interface + streaming) | 13 | Haute |

| SPRINT 6 — Semaine 6 |  |
| --- | --- |
| Objectif : Agents complets — mémoire, orchestrateur et configuration avancée | Capacité : 29 pts Story Points |

| Story | Description | Points | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E6-03 | Mémoire session + historique persistant | 8 | Haute |
| US-E6-04 | Agent Orchestrateur + workflows | 13 | Haute |
| US-E6-05 | Configuration modèles Ollama par agent | 8 | Moyenne |

| SPRINT 7 — Semaine 7 |  |
| --- | --- |
| Objectif : n8n Self-Hosted opérationnel — équipe RH autonome sur les workflows visuels | Capacité : 34 pts Story Points |

| Story | Description | Points | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E7-01 | n8n déployé + accès réseau local | 8 | Haute |
| US-E7-02 | Endpoints Django dédiés n8n + token auth | 8 | Haute |
| US-E7-03 | Templates workflows prêts à l'emploi | 13 | Haute |
| US-E7-04 | Accès n8n depuis app GRH-Auto | 5 | Basse |

| SPRINT 8 — Semaine 8 |  |
| --- | --- |
| Objectif : MVP complet — export, logs, tests et polish final prêts pour la démo DRH | Capacité : 26 pts Story Points |

| Story | Description | Points | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-E8-02 | Logs techniques DB + fichiers | 8 | Haute |
| US-E8-03 | Export PDF + Excel historique | 5 | Moyenne |
| US-E9-01 | Tests manuels complets | 5 | Haute |
| US-E9-02 | Polish UX — responsive, accessibilité | 5 | Moyenne |
| US-E9-03 | README + guide utilisateur équipe RH | 3 | Haute |

# ANNEXE — STACK TECHNIQUE & ARCHITECTURE

## A.1 Stack complète

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django 5 + DRF + Strawberry | API REST + GraphQL |
| Frontend | React 18 + Vite | Interface utilisateur |
| UI | Tailwind CSS + Recharts | Design + graphiques |
| State | React Query (TanStack) | Cache & mutations |
| DB | PostgreSQL 16 | Persistance |
| Scheduler | APScheduler | Tâches planifiées (code) |
| Workflows | n8n Self-Hosted | Automatisations visuelles |
| LLM | Ollama (local) | Modèles de langage |
| Agents | LangChain + Ollama | AI Agents RH |
| Temps réel | Django Channels + Redis | WebSocket |
| Email | SMTP Gmail | Envoi mails |
| Infra | Docker Compose | Orchestration |

## A.2 Services Docker Compose

| Service | Image | Port | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| backend | python:3.12 | 8000 | Django API |
| frontend | node:20 | 5173 | React + Vite |
| db | postgres:16 | 5432 | Base de données |
| redis | redis:7 | 6379 | Django Channels |
| n8n | n8nio/n8n | 5678 | Workflows visuels |

## A.3 Conformité Loi 18/07

| Composant | Sort du réseau ? | Conformité |
| --- | --- | --- |
| Django + PostgreSQL | Non | ✔ Conforme |
| Ollama + LangChain | Non | ✔ Conforme |
| n8n Self-Hosted | Non | ✔ Conforme |
| SMTP Gmail | Oui (mail uniquement) | ✔ Acceptable |
| n8n Cloud | — | ✘ EXCLU |

## A.4 Variables d'environnement

| Variable | Description |
| --- | --- |
| DJANGO_SECRET_KEY | Clé secrète Django |
| DB_NAME / DB_USER / DB_PASSWORD | Credentials PostgreSQL |
| EMAIL_HOST_USER / EMAIL_HOST_PASSWORD | Gmail + App Password |
| OLLAMA_BASE_URL | http://host.docker.internal:11434 |
| OLLAMA_DEFAULT_MODEL / OLLAMA_AGENT_MODEL | Modèles Ollama |
| WATCH_FOLDER_PATH | Dossier surveillé auto-import |
| N8N_API_TOKEN | Token auth endpoints n8n |
| N8N_ENCRYPTION_KEY | Chiffrement credentials n8n |
| AGENT_MAX_ITERATIONS / AGENT_TIMEOUT | Limites agents IA |

GRH-Auto v4.0 — Format Agile Scrum | 8 Sprints | 254 Story Points | Conforme Loi 18/07